UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE

Facultad de información y electrónica

Ingeniería de sistemas informáticos

DOCUMANTACION DE PROYECTO DE GESTION DE MERCADOS MUNICIPALES

Córdova Cáceres Gadiel Rodrigo

Materia: SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT

Fecha: 16/06/2025

Sucre-Bolivia

2026

Índice

1.	ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO	2

1.1.	Información General del Proyecto	2

1.2.	Propósito y Justificación del Proyecto	2

1.3.	Objetivos del Proyecto	2

1.3.1.	Objetivo General	2

1.3.2.	Objetivos Específicos	2

1.4.	Alcance Inicial del Proyecto	3

1.4.1.	Módulos Incluidos en el MVP	3

1.5.	Restricciones y Supuestos	4

1.5.1.	Restricciones	4

1.5.2.	Supuestos	4

1.6.	Presupuesto y Recursos Iniciales	4

2.	DOCUMENTO DE METODOLOGÍA DE DESARROLLO	5

2.1.	Enfoque Seleccionado: Metodología Híbrida	5

2.2.	Justificación del Enfoque Híbrido	5

3.	SOLICITUD DE PROYECTO	5

3.1.	Información del Solicitante	5

3.2.	Descripción del Problema u Oportunidad	6

3.3.	Descripción de la Solución Propuesta	6

3.4.	Beneficios Esperados	6

3.5.	Restricciones Iniciales Conocidas	6

4.	DOCUMENTO DE INCEPTION DEL PROYECTO	7

4.1.	El Ascensor (Elevator Pitch)	7

4.2.	La Caja del Producto (Product Box)	7

4.3.	Lista de "Lo que es" y "Lo que NO es"	8

4.4.	Vecinos Cercanos (Interfases e Integraciones)	8

# ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

## Información General del Proyecto

Nombre del Proyecto: Sistema de Gestión para Mercados Municipales

Patrocinador: Alcaldía de Sucre – Dirección de Ingresos

Cliente Principal: Dirección de Ingresos de la Alcaldía de Sucre

Líder del Proyecto: Gadiel Cordova

## Propósito y Justificación del Proyecto

La Alcaldía de Sucre requiere modernizar y centralizar la administración de sus principales centros de abastecimiento. Actualmente, los procesos relacionados con el control de puestos, la recaudación de tarifas fiscales y el seguimiento del cumplimiento de normativas se realizan de manera manual o mediante sistemas descentralizados, lo que genera ineficiencias operativas, dificultades de control y una limitada disponibilidad de información confiable para la toma de decisiones.

En este contexto, surge la necesidad de implementar una solución tecnológica que permita digitalizar y automatizar dichos procesos, optimizando la gestión de licencias, garantizando la correcta recaudación de aranceles municipales y proporcionando información estratégica en tiempo real para la Dirección de Ingresos.

## Objetivos del Proyecto

### Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema web integral para la administración digital de los mercados municipales de la ciudad de Sucre, entregando un Producto Mínimo Viable (MVP) completamente funcional en un plazo máximo de seis meses.

### Objetivos Específicos

- Analizar el proceso de cobro de tarifas diarias y mensuales, así como la generación de reportes financieros.

- Diseñar los métodos de registro y control de comerciantes y puestos de venta en los mercados contemplados dentro del alcance inicial.

- Implementar un módulo para la validación, control y seguimiento de licencias sanitarias.

- Generar reportes e informes consolidados de forma automática para la Dirección de Ingresos.

## Alcance Inicial del Proyecto

El alcance inicial del proyecto contempla la implementación del sistema en los siguientes mercados municipales:

- Mercado Campesino.

- Mercado Central.

- Mercado Entre Ríos

### Módulos Incluidos en el MVP

Módulo de Registro

Permitirá realizar el censo digital de comerciantes, registrar información personal, verificar su estado legal y administrar la asignación física de puestos organizados por sectores.

Módulo de Cobros

Permitirá registrar pagos de patentes, multas y tarifas de mantenimiento, manteniendo un historial de transacciones auditable y accesible para consultas posteriores.

Módulo de Licencias Sanitarias

Facilitará el registro, seguimiento y control documental de licencias sanitarias, incluyendo alertas automáticas sobre vencimientos y requisitos pendientes.

Módulo de Reportes

Proporcionará paneles de control con indicadores clave de desempeño (KPIs), reportes financieros y reportes mensuales automatizados para la Dirección de Ingresos.

## Restricciones y Supuestos

### Restricciones

Restricción de Tiempo

El proyecto deberá ser completado, probado e implementado en un plazo máximo e improrrogable de seis meses a partir de su fecha de inicio.

Restricción Financiera

El presupuesto total destinado al desarrollo e implementación inicial del sistema no deberá superar los 70.000 bolivianos (Bs.).

### Supuestos

- La normativa municipal relacionada con licencias sanitarias y cobros permanecerá estable durante el desarrollo del proyecto.

- El equipo técnico asignado inicialmente permanecerá disponible hasta la finalización del MVP.

- La Alcaldía proporcionará oportunamente acceso a la información histórica necesaria para la migración de datos y validación de procesos.

## Presupuesto y Recursos Iniciales

Presupuesto Asignado

70.000 Bolivianos (Bs.)

Recursos Humanos

- 1 líder de Proyecto (Project Manager).

- 1 desarrollador Senior.

- 2 desarrolladores Junior.

- 1 analista de Calidad (QA).

- 1 documentador.

# DOCUMENTO DE METODOLOGÍA DE DESARROLLO

## Enfoque Seleccionado: Metodología Híbrida

Para el desarrollo del Sistema de Gestión para Mercados Municipales, el equipo técnico ha determinado la adopción de un Enfoque Híbrido. Este enfoque combina la predictibilidad y el control del modelo Tradicional (Cascada) con la flexibilidad operativa de los marcos Ágiles (Scrum).

## Justificación del Enfoque Híbrido

La naturaleza del proyecto exige interactuar con dos entornos radicalmente distintos:

- Enfoque Tradicional: El proyecto se rige por leyes municipales estrictas, auditorías de la Dirección de Ingresos, un presupuesto fijo inamovible (70,000 Bs) y un plazo de entrega legal de 6 meses. La documentación inicial, el Acta de Constitución y los informes de cumplimiento requieren un control formal y rígido.

- Enfoque Ágil: La interfaz de usuario, la usabilidad de los módulos y el contacto directo con los comerciantes y administradores de los mercados (Campesino, Central, Entre Ríos) requieren un desarrollo iterativo. El software debe adaptarse rápidamente al feedback de los usuarios reales en el terreno de manera incremental.

# SOLICITUD DE PROYECTO

## Información del Solicitante

Entidad Solicitante: Gobierno Autónomo Municipal de Sucre

Área / Dependencia: Dirección de Ingresos Municipales

Fecha de Solicitud: 15 de Enero de 2026

Responsable de la Solicitud: Dirección de Ingresos

## Descripción del Problema u Oportunidad

La administración actual de los mercados municipales (Campesino, Central, Entre Ríos) presenta graves problemas de centralización, pérdida de información y falta de transparencia operativa. Los registros de comerciantes y la asignación de puestos se gestionan mediante libros físicos propensos al deterioro.

Asimismo, la recaudación de tarifas diarias y el control de licencias sanitarias carecen de auditoría en tiempo real, lo que genera fugas económicas potenciales y dificulta la fiscalización por parte de la Dirección de Ingresos. Se identifica la oportunidad de modernizar la gestión pública mediante un sistema web a medida.

## Descripción de la Solución Propuesta

Desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión para Mercados Municipales (Plataforma Web) que automatice de extremo a extremo el ciclo administrativo de los centros de abasto. La solución debe centralizar el censo de comerciantes, digitalizar la cobranza diaria/mensual, emitir alertas tempranas sobre la vigencia de licencias sanitarias y consolidar la información en reportes financieros ejecutivos para la toma de decisiones de las autoridades municipales.

## Beneficios Esperados

- Incremento en la Recaudación: Optimización y auditoría del 100% de los cobros de tarifas y patentes por puesto.

- Transparencia: Reducción drástica del uso de papel y eliminación de la duplicidad de registros o puestos "fantasma".

- Control Sanitario: Monitoreo activo de la salud pública dentro de los mercados mediante alertas de licencias vencidas.

- Eficiencia Administrativa: Reducción del tiempo de consolidación de informes mensuales de días a solo unos clics.

## Restricciones Iniciales Conocidas

- Presupuesto Máximo Disponible: 70,000 Bs (Fondos IDH / Municipales asignados).

- Plazo de Entrega: Máximo 6 meses para la puesta en marcha del MVP.

- Cumplimiento Normativo: El sistema debe ceñirse estrictamente a las Leyes Autonómicas Municipales de Sucre vigentes y las regulaciones del Ministerio de Salud (para licencias sanitarias).

# DOCUMENTO DE INCEPTION DEL PROYECTO

Este documento resume los acuerdos logrados en las sesiones de alineación inicial entre el equipo de desarrollo y los representantes técnicos de la Alcaldía de Sucre para definir la visión compartida del sistema.

## El Ascensor (Elevator Pitch)

Para la Dirección de Ingresos de la Alcaldía de Sucre, que sufre de ineficiencias y pérdidas económicas debido al control manual de puestos y cobro de patentes, el Sistema de Gestión para Mercados Municipales es una plataforma web centralizada. A diferencia del registro actual en libros físicos obsoletos, nuestro producto permite automatizar la recaudación, auditar de forma transparente el estado legal de los comerciantes y controlar las licencias sanitarias en tiempo real, garantizando la entrega de un MVP funcional y auditable en un plazo estricto de 6 meses con un presupuesto optimizado.

## La Caja del Producto (Product Box)

Si el sistema se vendiera en una caja en una tienda, estos serían sus tres mensajes principales de marketing técnico:

- Recaudación Cero Fugas: Monitoreo financiero minuto a minuto de las tarifas de los mercados Central, Campesino y Entre Ríos.

- Sanidad Bajo Control: Alertas automáticas para evitar que comerciantes con licencias de salud vencidas operen en los puestos.

- Reportes a un Clic: Olvídese de consolidar datos durante semanas; envíe el informe mensual a la Dirección de Ingresos de forma automática.

## Lista de "Lo que es" y "Lo que NO es"

| Lo que el Sistema ES | Lo que el Sistema NO ES |
| --- | --- |
| Es una plataforma web para la administración interna de la Alcaldía. | No es una app móvil para que los ciudadanos compren productos del mercado. |
| Es un registro del censo de comerciantes y sus puestos. | No es un sistema de inventario o control de stock de los productos de cada comerciante. |
| Es un módulo de control y registro de pagos manuales y emisión de recibos. | No incluye (en su versión inicial) una pasarela de pago bancario en línea (colecturía virtual). |
| Es un consolidador de informes mensuales para la Dirección de Ingresos. | No es un sistema contable general para toda la Alcaldía. |

## Vecinos Cercanos (Interfases e Integraciones)

Para que el MVP funcione, interactuará estrechamente con:

- Administradores de los Mercados: Usuarios que alimentan el sistema en el día a día (registro de cobros y novedades).

- Dirección de Ingresos: Consumidores finales de los reportes gerenciales e informes mensuales.

- Inspectores de Sanidad: Encargados de validar los certificados médicos y licencias de manipulación de alimentos.

# ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE (ERS)

## Requerimientos Funcionales (RF)

Módulo 1: Registro de Puestos y Comerciantes

- RF-1.1: El sistema debe permitir el alta, baja y modificación de comerciantes, capturando: C.I., Nombre Completo, Teléfono, Rubro y Mercado Asignado.

- RF-1.2: El sistema debe permitir la creación de puestos virtuales agrupados por Mercado (Campesino, Central, Entre Ríos) y Sector (Carnes, Verduras, Abarrotes, etc.).

- RF-1.3: El sistema debe permitir la vinculación formal de un comerciante a uno o más puestos específicos, validando que no existan duplicidades de asignación.

Módulo 2: Cobro de Tarifas y Patentes

- RF-2.1: El sistema debe permitir el registro diario del cobro de la tarifa municipal por puesto.

- RF-2.2: El sistema debe emitir un comprobante digital/recibo de pago imprimible con un código único de auditoría interna.

- RF-2.3: El sistema debe alertar visualmente (color rojo) en el panel del administrador aquellos puestos que presenten deudas acumuladas de más de 5 días.

Módulo 3: Control de Licencias Sanitarias

- RF-3.1: El sistema debe permitir registrar la fecha de emisión y vencimiento del carnet sanitario de cada comerciante.

- RF-3.2: El sistema debe enviar una alerta interna en el tablero principal 15 días antes de que expire la licencia sanitaria de un comerciante.

- Módulo 4: Informes para la Dirección de Ingresos

- RF-4.1: El sistema debe generar automáticamente el "Informe de Recaudación Mensual" desglosado por mercado, sector y fecha.

- RF-4.2: El sistema debe permitir la exportación de todos los reportes consolidados a formatos PDF y Excel para su fiscalización externa.

## Requerimientos No Funcionales (RNF)

- RNF-1 (Seguridad): El sistema debe implementar un control de acceso basado en roles (RBAC), distinguiendo entre: SuperAdministrador (Alcaldía), Administrador de Mercado, e Inspector Sanitario.

- RNF-2 (Disponibilidad): La plataforma web debe garantizar una disponibilidad del 99.5% durante el horario de operación de los mercados (05:00 a 22:00).

- RNF-3 (Rendimiento): El tiempo de carga de las consultas de reportes mensuales no debe exceder los 3 segundos con un volumen de hasta 5,000 registros simultáneos.

- RNF-4 (Portabilidad): El sistema debe ser responsivo y compatible con los navegadores modernos (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge) sin requerir plugins adicionales.

# Matriz de Priorización de Requerimientos

Utilizando el método MoSCoW, clasificamos los requisitos del MVP para asegurar que el equipo se enfoque en el valor crítico del negocio, protegiendo el proyecto contra la escasez de tiempo (6 meses).

## Cuadro de Priorización MoSCoW

Must Have (Obligatorio para el MVP)

RF-1.1 al RF-1.3: Censo digital de comerciantes y mapeo lógico de puestos (Sin esto no hay sistema).

RF-2.1 y RF-2.2: Registro de cobros diarios y emisión de comprobantes básicos.

RF-4.1: Generación del informe consolidado mensual para la Dirección de Ingresos (Compromiso legal del proyecto).

RNF-1: Seguridad por roles para evitar fraudes en la recaudación.

Should Have (Debería incluirse si hay recursos)

RF-3.1 y RF-3.2: Control de licencias sanitarias y alertas de vencimiento. Nota: Crítico para la alcaldía, pero si el tiempo aprieta, puede iniciarse con registros manuales temporales.

RF-2.3: Alerta visual de puestos morosos en el panel.

Could Have (Podría incluirse si sobra tiempo)

RF-4.2: Exportación avanzada a formatos Excel (Se prioriza PDF como salida oficial).

F-Extra: Envío de recordatorios de pago de patentes vía SMS a los comerciantes.

Won't Have (No se incluirá en esta fase - Fuera de Alcance)

Módulo de Geolocalización Interactiva: Mapeo satelital o GPS de puestos (Solicitado en la semana 10; requiere un proceso formal de control de cambios antes de pasar a otra categoría).

Pasarela de pagos en línea: Integración con bancos mediante códigos QR automáticos.

Acta de Constitución (ej. Al finalizar el presente documento)

· Documento de Metodología (Tradicional o Ágil)

· Solicitud de Proyecto

· Especificación de Requerimientos

· Documento de Inception

· Matriz de Priorización

· Cronograma

· Presupuesto (70000bs)

· Plan de Recursos (Como se dividirían)

· Registro de Riesgos

· Informes de Avance

· Tablero de Seguimiento KPI

· Registro de Incidencias

· Plan de Mejora Continua

· Solicitud de Cambios

· Registro de Riesgos Actualizado

· Acta de Cierre

· Lecciones Aprendidas

· Informe de Validación del Producto

· Evaluación de las 4P

· Value Stream Mapping

· Plan de Escalado Organizacional